2017年财政支出项目绩效评价报告

(贷款贴息项目)绩效评价报告

一、项目概况

我院是集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、社区服务于一体的三级甲等综合医院。医院坐落于海南省省会海口市的中心地带，环境优美，交通便利。医院成立于1973年，走过45年的发展历程，目前全院编制床位1500张（实际开放1462张），拥有职工2377人，其中专业技术人员2071人（占比87.1%），副高及以上职称427人（占18%），硕博士328人（占比13.8%）。现有中华医学会急诊医学分会全国候任主委1人，国务院特贴专家和省优专家15人，卫生部有突出贡献的中青年专家1人，海南省高层次创新创业人才1人，省委省政府直接联系重点专家6人，海南省“515”人才工程7人。拥有业务科室 57个、行政科室25个，教研室17个、研究机构5个。拥有国家临床重点专科（学科）4个（急诊医学、肿瘤科、中医肝胆病学、针炙科 ），省级重点学科和专科13个，省级医学中心 4 个（生殖医学中心、病理远程会诊及质控中心、创伤医学中心、非紧急医疗救护中心），省级重点实验室3个、市级重点实验室2个，1个可以独立招生的医学博士后科研工作站、1个省政府批准建设的院士工作站。执行的会计政策为医院会计制度。2017年，全院职工在医院领导班子的正确领导下，不忘初心，牢记使命，迎难而上，在提供基本医疗服务和推进公立医院改革等各项工作中取得长足进步，经济指标继续向好，全年总收入13.1亿元，增长4.3%，医药收入11.76亿元，增长8.8%，财政无偿拨款1.2亿元，固定资产投资增长40.5%，预算执行总体情况良好，完成全年预算目标。

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

贷款贴息项目支持省直医疗机构重点建设，是对我院的国内银行贷款提供建设与经营期前9年财政贴息50%、门急诊大楼项目的国内外融资在批准的建设期内全额贴息以及建设期后50%贴息的一次性项目。

（二）项目绩效目标

项目绩效阶段性目标为支付贷款利息1466.61万元,不产生逾期贷款利息。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

本项目计划投资1466.61万元，由财政经费拨款959.90万元，单位其他自有资金506.71万元。项目实际到位资金1466.61万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析。

本项目总支出1170.66万元（财政经费拨款959.90万元，自筹资金210.76万元）。具体支出为支付国内债务付息773.85万元、国外债务付息396.81万元，财政经费拨款资金使用率100%。

- （三）项目资金管理情况分析。

医院依据《项目资金使用管理暂行规定》、《大额资金支付制度》、贷款合同等进行支出。项目经费按照贷款合同约定的时间开支，财政拨款做到专款专用，项目实际支出与预算批复的用途相符，由医院计划财务部统一管理。项目根据签订的合同，制定大额资金支付计划，经院长办公会集体决策后再进行支付。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

项目由计划财务部负责管理，并安排专人管理银行还本付息工作，按照贷款合同及时支付贷款利息，避免产生逾期贷款利息。2017年度基本完成了该项目的实施。

- （二）项目管理情况分析。

医院有健全的项目资金管理办法，能够按照上级要求，强化项目管理。根据《会计法》、《医院财务制度》、《政府采购法》、《合同法》等法律、法规，结合医院实际，制订了《重大经济事项决策制度》、《项目资金使用管理暂行规定》、《大额资金支付制度》。财政拨款做到专款专用，并在实施过程中能够得到认真执行。项目经费使用由医院计划财务部统一管理，项目支出严格按照贷款合同进行支付。

四、项目绩效目标完成情况分析。

| 指标 类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出 指标 | 国内外债务付息金额 | 支付利息1466.61万元 |  | 支付利息1170.66万元 |  |  |
| 绩效指标 | 还款时效 | 还款日内 | 还款日内 |  |  |  |
|  | 逾期贷款利息额 | 未产生逾期贷款利息 | 未产生逾期贷款利息 |  |  |  |

（一）项目的经济性分析。

1、项目成本（预算）控制情况：项目支出预算1466.61万元，实际支出1170.66万元，完成支出预算80%，评价等级为良，其中财政经费拨款支出959.90万元，完成财政经费拨款预算100%。

2、项目成本（预算）节约情况：项目根据签订的贷款合同制定支出计划，并安排专人管理银行还本付息工作，经院长办公会集体决策后及时支付贷款利息，避免产生逾期贷款利息。评价等级为优。

（二）项目的效率性分析。

1、项目的实施进度：2017年贷款贴息项目已在预计的时间内顺利完成支出。评价等级为良。

2、项目完成质量：贷款利息全部支付完成，利用德国欧元贷款建设的门急诊大楼室内装修工程完成55%，水电设备安装工程完成55%，消防工程完成55%，净化工程完成75%，八九楼检验科和血透室完成25%，空调、电梯工程完成35%。目前国内贷款建设的外科大楼已投入使用。评价等级为优。

（三）项目的效益性分析。

1、项目预期目标完成程度。项目在还款日内支付利息1170.66万元，未产生逾期贷款利息。项目完成率80%，评价等级为良。

2、项目实施对经济和社会的影响。项目的完成，极大地改善基础设施和就医环境，取得良好的社会效益和经济效益，2017年门急诊量1292840人次，较上年增长10.8%；出院48969人次，较上年增长10.7%；平均病床使用率93.55%，较上年提高了4.86%；出院者平均住院天数10.24天，较上年减少0.34天；全年患者满意度96.1%。评价等级为优。

（四）项目的可持续性分析。

利用德国贷款建设的门急诊大楼建成后，将增加医院床位500张，预计增加收入25000万元，一定程度缓和了床位紧张问题，基础设施和就医环境不断改善，患者看病就医更加便利,就诊人数明显增加，取得了良好的社会效益和经济效益。评价等级为优。

- 综合评价情况及评价结论。

绩效评价指标情况表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99 |
| 评价等级 |  |  |  | 优 |  |  |

综合评价情况及评价结论：综合评价总分99分，评价等级优良。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）主要经验及做法：医院通过加强领导、完善制度、加强督促检查工作，不断强化预算和项目资金管理，由计划财务部安排专人负责管理，确保项目顺利实施并取得显著成效。完善制度，根据《会计法》、《医院财务制度》、《合同法》等法律法规，结合医院实际，制订了《重大经济事项决策制度》、《项目资金使用管理暂行规定》、《大额资金支付制度》。财政拨款做到专款专用，严格按规定规范使用项目资金。项目经费使用由医院计划财务部统一管理，项目支出按照贷款合同进行支付。

（二）存在的问题和建议：由于医院基础设施较差,除新建外科大楼及由学生公寓楼改造的综合住院楼外,还有许多医疗用房均使用多年,设施及设备陈旧。恳请省政府加大对我院基础设施建设、人员经费、设备购置投资力度。